ОТЧЕТ

о достижении значения(ий) результата регионального проекта по состоянию на «31» января 2019 года

Наименование муниципального образования городское поселение город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области

Наименование регионального проекта Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результат регионального проекта | Кодстроки | Тип результата | Единица измерения по ОКЕИ | Конечный результат | Значение результата | Дата достижения результата (дд.мм.гг) | Причина отклонения |
| наименование | код | значение | дата достижения (дд.мм.гг) | план | факт | план | факт |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Благоустройство дворовой территории: г. Чухлома, ул. Лесная, д. 13 | 01 | Выполнено | единица | 642 | 01 | 100% | 30.10.2019 | 01.09.2019 | 01 | 100% | 30.10.2019 | 01.09.2019 |  |
| Благоустройство общественной территории: г. Чухлома, ул. Калинина (от дома 57 до дома 69/1) | 02 | Выполнено | единица | 642 | 01 | 100% | 30.10.2019 | 15.10.2019 | 01 | 100% | 30.10.2019 | 15.10.2019 |  |
| Благоустройство общественной территории: г. Чухлома, пл. Революции | 03 | Выполнено | единица | 642 | 01 | 100% | 30.10.2019 | 15.10.2019 | 01 | 100% | 30.10.2019 | 15.10.2019 |  |

Наименование федерального проекта Формирование комфортной городской среды

Глава городского поселения город Чухлома М.И. Гусева

Заместитель председателя общественной комиссии И.С. Смирнов